ENTREGABLE – SEMANA 2

Pruebas de software y SCRUM: requisitos, criterios y planificación

Caso integrador: EntregaSegura

# 1. Objetivo

Convertir necesidades del caso EntregaSegura en requisitos, historias de usuario y criterios verificables, identificar riesgos y construir la primera versión del plan de pruebas y su matriz de trazabilidad.

# 2. Historia de usuario

HU-ENT-01

Como mensajero, quiero registrar la entrega con evidencia fotográfica para que la entidad pueda demostrar que el medicamento fue recibido.

# 3. Criterios de aceptación

CA-01 – Confirmación con evidencia: Dado que el mensajero está autenticado y la orden está asignada a su usuario, cuando adjunta una fotografía válida y selecciona Confirmar entrega, entonces el sistema registra fecha, usuario y evidencia, cambia el estado a ENTREGADA y evita un segundo registro.

CA-02 – Autorización: Dado que la orden no está asignada al mensajero, cuando intenta abrir el detalle mediante una URL conocida, entonces el sistema rechaza el acceso y no expone datos de la orden.

CA-03 – Sin conectividad: Dado que no existe conectividad al confirmar, cuando el usuario realiza la acción, entonces la aplicación informa el estado, evita duplicidad y permite reintentar según el diseño acordado.

# 4. Definition of Ready (acuerdo complementario)

Historia entendida.

Criterios revisados.

Riesgos identificados.

Dependencias visibles.

Datos y diseño disponibles en el nivel necesario.

# 5. Definition of Done

Código revisado.

Pruebas unitarias y API aprobadas.

Criterios satisfechos.

Defectos críticos cerrados.

Seguridad básica validada.

Evidencia y documentación actualizadas.

# 6. Riesgos

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Exposición | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-01 | Entrega sin evidencia | 4 | 5 | 20 | Muy alta |
| RSK-02 | Acceso a órdenes ajenas | 4 | 5 | 20 | Muy alta |
| RSK-03 | Registro duplicado por doble clic | 3 | 4 | 12 | Alta |
| RSK-04 | Texto desalineado en escritorio | 2 | 1 | 2 | Baja |

# 7. Estrategia de pruebas

Se priorizan riesgos de seguridad, evidencia y duplicidad. Se consideran niveles unitario, integración, sistema/end-to-end y aceptación según la necesidad. Se contemplan pruebas funcionales, de autorización, regresión y no funcionales cuando el alcance lo permita.

# 8. Plan de pruebas v1

| Sección | Definición |
| --- | --- |
| Identificación | Producto: EntregaSegura. Versión: v1. Responsable: equipo. Fecha: completar. |
| Objetivo | Obtener evidencia sobre el cumplimiento de criterios y tratar primero los riesgos de mayor exposición. |
| Alcance incluido | Autenticación, autorización por rol y confirmación de entrega con evidencia. |
| Fuera de alcance | Facturación, integración con operadores logísticos y carga masiva. |
| Base de prueba | Historias, criterios, prototipos, API, reglas de negocio y datos sintéticos. |
| Riesgos | RSK-01 a RSK-04, priorizados por exposición. |
| Enfoque | Pruebas unitarias, integración, sistema/end-to-end, aceptación, regresión y no funcionales según riesgo. |
| Ambiente y datos | Computador, navegador, conexión, dispositivo Android representativo y datos ficticios. |
| Roles | Definir quién analiza, diseña, ejecuta, corrige y aprueba. |
| Criterios | Entrada: requisitos revisados y ambiente/datos disponibles. Suspensión: ambiente inestable o bloqueo significativo. Salida: críticos ejecutados, cero críticos abiertos y riesgos residuales aceptados. |
| Entregables | Plan v1, matriz, evidencias, defectos y resultados. |
| Cronograma | Definir hitos y capacidad del equipo. |

# 9. Matriz de trazabilidad – Semana 2

| ID | Historia/Requisito | Criterio | Riesgo | Condición/Caso | Estado | Defecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR-01 | HU-ENT-01 | CA-01 | RSK-01 | Confirmar con foto | Base definida | — |
| TR-02 | HU-ENT-01 | CA-02 | RSK-02 | Acceso a orden ajena | Base definida | — |
| TR-03 | HU-ENT-01 | CA-03 | RSK-03 | Reintento sin duplicidad | Base definida | — |

# 10. Criterios de entrada, suspensión, reanudación y salida

Entrada: historias y criterios revisados; ambiente desplegado; usuarios y datos disponibles; versión identificada.

Suspensión: ambiente inestable; bloqueo de autenticación; datos corruptos; más del 30% de casos bloqueados por la misma causa.

Reanudación: corrección desplegada; smoke test aprobado; datos restaurados; incidente documentado.

Salida: 100% de casos críticos ejecutados; cero defectos críticos abiertos; riesgos residuales aceptados y resultados comunicados.

# 11. Checklist de Semana 2

Historias con rol, capacidad y beneficio.

Criterios observables y comprobables.

Escenarios positivos, negativos y alternos.

Requisitos no funcionales con contexto y umbral cuando apliquen.

DoD con medidas de calidad.

Alcance y exclusiones definidos.

Riesgos conectados con pruebas.

Matriz consistente.

Ambientes, datos, roles y criterios viables.

Identificadores y control de versión.

Nota: esta entrega corresponde a la planificación. Los casos detallados, técnicas de diseño, ejecución y defectos se desarrollan en Semana 3.